# KẾ HOẠCH VÀ PHÂN CHIA CÔNG VIỆC NHÓM 2 NGƯỜI

## MINI PROJECT: LÀM SẠCH VÀ PHÂN TÍCH DỮ LIỆU ĐẶT PHÒNG KHÁCH SẠN

Môn học: Data Analysis with Python
Dữ liệu: hotel_bookings_dirty.csv (10.325 dòng × 24 cột)
Thời lượng thực hiện: 2 tuần (khoảng 12–16 giờ làm việc)
Mục tiêu: Hoàn thành trọn vẹn sản phẩm nộp NhomXX_KhachSan.zip, đạt điểm tối đa (100/100) theo 13 tiêu chí đánh giá.

## I. NGUYÊN TẮC PHÂN CHIA VÀ PHỐI HỢP WORKFLOW

- Cân bằng tải (50/50 Effort): Công việc được chia đều từ kỹ thuật code (pandas/matplotlib), viết báo cáo, đến chuẩn bị nội dung thuyết trình/vấn đáp.

- Liền mạch (Seamless Handoff): Sản phẩm đầu ra của buổi trước là đầu vào bắt buộc cho buổi sau. Ranh giới bàn giao rõ ràng để tránh bị nghẽn (blocking).

- Kiểm tra chéo (Peer Review): Mỗi thành viên kiểm tra mã nguồn, con số và đoạn văn của người còn lại trước khi chốt.

- Trách nhiệm phản biện chung: Cả 2 thành viên bắt buộc phải nắm vững toàn bộ quy trình làm sạch và kết quả phân tích để trả lời vấn đáp với Giảng viên.

## II. ĐỊNH DANH VÀ VAI TRÒ CHÍNH

- Thành viên A (TV-A): Data Engineer & Quality Assurance Lead

  - Trọng tâm kỹ thuật: Khảo sát dữ liệu, quy tắc làm sạch B1–B4, tính toán cột dẫn xuất/bảng tháng, trả lời Câu hỏi 1–5 (Biểu đồ 1–4), viết Báo cáo Phần 1 & 2.

- Thành viên B (TV-B): Data Analyst & Storytelling Lead

  - Trọng tâm kỹ thuật: Quy tắc làm sạch B5–B8, kiểm định tự động C4, trả lời Câu hỏi 6–10 (Biểu đồ 5–8), tổng hợp 6 Insight, viết Báo cáo Phần 3 & 4.

## III. LỘ TRÌNH VÀ PHÂN CHIA CHI TIẾT THEO 5 BUỔI (TIMELINE)

### BUỔI 1: TỔNG QUAN, KHẢO SÁT DỮ LIỆU & LẬP SỔ VẤN ĐỀ (GIAI ĐOẠN A)

- Mục tiêu chung: Hiểu rõ quy ước bài tập, chạy ô kiểm tra đầu vào (10.325 dòng × 24 cột), xuất 2 tệp khảo sát ban đầu. Chưa sửa bất kỳ dữ liệu nào.

- Thời lượng: ≈ 2 giờ.

| Thành viên | Công việc cụ thể | Đầu ra/Sản phẩm (Deliverables) |
| --- | --- | --- |
| TV-A | • Chạy A1–A3: Đọc dữ liệu gốc dạng chuỗi, khảo sát 24 cột (a_missing_survey.csv).• Kiểm tra ô trống, ký hiệu thiếu (NA, NULL, Undefined...) và kiểu dữ liệu.• Thống kê nhãn dị biệt của các cột phân loại (hotel, meal, market_segment...). | • outputs/tables/a_missing_survey.csv• Mã nguồn khảo sát A1–A3 trong Notebook. |
| TV-B | • Chạy A4–A6: Kiểm tra định dạng ngày, số, đơn vị tiền tệ (adr), khoảng trắng.• Đếm bản ghi trùng trên 23 cột nghiệp vụ (trừ row_id) & trùng booking_id.• Tổng hợp thành ít nhất 10 nhóm vấn đề vào tệp a_issue_catalog.csv. | • outputs/tables/a_issue_catalog.csv• Mã nguồn khảo sát A4–A6 trong Notebook. |
| Cả 2 cùng làm | • Đọc Mục 1–6 đề bài.• Khởi tạo Git repository / Google Colab notebook chung.• Chạy ô kiểm tra A và đối soát lại 10 nhóm vấn đề. | • Ô kiểm tra A đạt ✅.• Thống nhất quy tắc ghi nhật ký log_step(). |

### BUỔI 2: XỬ LÝ LÀM SẠCH DỮ LIỆU (GIAI ĐOẠN B1 → B8)

- Mục tiêu chung: Sửa toàn bộ lỗi cài sẵn theo đúng quy ước Mục 5 & 7; đảm bảo truy vết đủ 10.325 dòng row_id.

- Thời lượng: ≈ 3.5 giờ.

| Thành viên | Công việc cụ thể | Đầu ra/Sản phẩm (Deliverables) |
| --- | --- | --- |
| TV-A | Phụ trách B1 → B4:• B1 (Khóa & Trùng): Strip/upper booking_id, loại trùng 23 cột có lưu vết.• B2 (Lệch cột): Chuyển ngày nằm nhầm ở reservation_status về đúng vị trí.• B3 (Thiếu): Chuyển ký hiệu thiếu về NA; chuẩn hóa Undefined.• B4 (Nhãn & Trạng thái): Chuẩn hóa nhãn phân loại; đồng bộ is_canceled với reservation_status. | • Đoạn mã B1–B4 trong Notebook.• Nhật ký làm sạch các bước B1–B4 (dùng log_step()). |
| TV-B | Phụ trách B5 → B8:• B5 (Ngày tháng): Ép kiểu datetime 4 định dạng, kiểm tra miền 2015–2017.• B6 (Số & Giá): Ép kiểu Int64, sửa dấu phẩy thập phân & ký hiệu tiền ở adr.• B7 (Quốc gia): Chuẩn hóa mã ISO in hoa 2–3 chữ cái (giữ CN).• B8 (Hợp nhất & Truy vết): Gộp dòng cùng booking_id, tạo row_lineage.csv. | • Đoạn mã B5–B8 trong Notebook.• outputs/row_lineage.csv (phủ đủ 10.325 dòng).• Nhật ký làm sạch các bước B5–B8. |
| Cả 2 cùng làm | • Ghép nối code B1–B4 và B5–B8.• Xuất tệp nhật ký đầy đủ outputs/cleaning_log.csv (≥ 10 quy tắc). | • outputs/cleaning_log.csv• Khớp số lượng dòng sau làm sạch. |

### BUỔI 3: TẠO CỘT DẪN XUẤT, BẢNG THÁNG & KIỂM ĐỊNH TỰ ĐỘNG (GIAI ĐOẠN C)

- Mục tiêu chung: Xuất đủ 5 tệp dữ liệu sạch đầu ra; vượt qua bộ kiểm tra tự động ô C4 (kiem_tra_nop_bai.py) mà không còn lỗi ❌.

- Thời lượng: ≈ 2 giờ.

| Thành viên | Công việc cụ thể | Đầu ra/Sản phẩm (Deliverables) |
| --- | --- | --- |
| TV-A | • C1 (Cột dẫn xuất): Tạo các cột arrival_year, arrival_month, stay_nights, total_guests, lead_time_group, is_room_changed, revenue_est.• C2 (Bảng tháng): Lập bảng monthly_summary.csv theo (khách sạn, năm, tháng).• C3 (Xuất dữ liệu): Xuất bookings_clean.csv và quality_report.csv. | • outputs/bookings_clean.csv• outputs/monthly_summary.csv• outputs/quality_report.csv |
| TV-B | • C4 (Bộ kiểm tra C4): Chạy script kiểm tra tự động trên notebook và terminal.• Rà soát các lỗi về kiểu dữ liệu (Int64, string), định dạng YYYY-MM-DD, trùng khóa.• Viết bản nháp ban đầu cho tệp README.md. | • Tất cả ô kiểm tra C4 đạt ✅.• Bản nháp README.md theo mẫu. |
| Cả 2 cùng làm | • Đánh giá bảng báo cáo chất lượng trước/sau làm sạch.• Giải thích lý do vì sao tỷ lệ ô thiếu của một số cột (như adr) tăng sau khi làm sạch. | • Thống nhất số liệu Bảng chất lượng để đưa vào Báo cáo Phần 2. |

### BUỔI 4: PHÂN TÍCH 10 CÂU HỎI & VẼ 8 BIỂU ĐỒ CHUẨN (GIAI ĐOẠN D)

- Mục tiêu chung: Trả lời 10 câu hỏi phân tích, xuất 14 bảng nguồn (outputs/tables/) và 8 biểu đồ PNG đạt chuẩn (outputs/figures/).

- Thời lượng: ≈ 3 giờ.

| Thành viên | Công việc cụ thể | Đầu ra/Sản phẩm (Deliverables) |
| --- | --- | --- |
| TV-A | Phân tích nửa đầu (Câu 1 đến Câu 5):• Q1: Bảng chất lượng trước/sau làm sạch (q01_before_after.csv).• Q2 & Fig 1: Tỷ lệ hủy theo Khách sạn (q02_cancel_hotel.csv, fig01_cancel_hotel.png).• Q3 & Fig 2: Mùa vụ & Tỷ lệ hủy theo Tháng (q03_monthly.csv, fig02_monthly_trend.png).• Q4 & Fig 3: Phân bố Lead time & Tỷ lệ hủy (q04_lead_time.csv, fig03_lead_time.png).• Q5 & Fig 4: Top 10 quốc gia (q05_country.csv, fig04_top_countries.png). | • 7 Bảng nguồn (q01 đến q05).• 4 Hình biểu đồ (fig01 đến fig04).• Đoạn nhận xét 3–5 câu cho mỗi câu hỏi. |
| TV-B | Phân tích nửa sau (Câu 6 đến Câu 10):• Q6 & Fig 5: Tỷ lệ hủy theo Phân khúc & Kênh bán (q06_segment.csv, fig05_market_segment.png).• Q7 & Fig 6: Ảnh hưởng của Loại đặt cọc (q07_deposit.csv, fig06_deposit_type.png).• Q8 & Fig 7: Phân bố ADR theo Khách sạn (q08_adr.csv, fig07_adr_distribution.png).• Q9 & Fig 8: Thời gian lưu trú & Ước tính tiền phòng (q09_stay.csv, fig08_stay_revenue.png).• Q10: Tỷ lệ đổi phòng (q10_room_change.csv). | • 7 Bảng nguồn (q06 đến q10).• 4 Hình biểu đồ (fig05 đến fig08).• Đoạn nhận xét 3–5 câu cho mỗi câu hỏi. |
| Cả 2 cùng làm | • Kiểm tra chuẩn biểu đồ: Trục Y bắt đầu từ 0, hiển thị cỡ mẫu $n$, màu sắc đồng nhất (City Hotel vs Resort Hotel), không hiệu ứng 3D.• Kiểm tra công thức tính Tỷ lệ hủy (luôn rõ tử số và mẫu số). | • Đạt chuẩn 8 hình ảnh và 14 bảng dữ liệu nguồn. |

### BUỔI 5: INSIGHT, VIẾT BÁO CÁO, HOÀN THIỆN & ĐÓNG GÓI (GIAI ĐOẠN E)

- Mục tiêu chung: Viết Báo cáo 8–12 trang, hoàn thiện tệp README, kiểm tra khả năng chạy lại (Restart & Run All), nén tệp NhomXX_KhachSan.zip đạt chuẩn kiểm tra không còn lỗi ❌.

- Thời lượng: 3–4 giờ.

| Thành viên | Công việc cụ thể | Đầu ra/Sản phẩm (Deliverables) |
| --- | --- | --- |
| TV-A | • Viết Insight 1, 2, 3 (mỗi đoạn 80–120 từ, đủ 4 phần: Phát hiện, Số liệu + Mẫu số, So sánh, Giới hạn).• Soạn Báo cáo Phần 1 (Mục tiêu & Nguồn) và Phần 2 (Chất lượng & 3 Quyết định làm sạch tiêu biểu).• Soạn Báo cáo Phần 4.1 (Các giới hạn của dữ liệu). | • 3 đoạn Insight chuẩn.• Nội dung Phần 1, 2, 4.1 trong Báo cáo Word/PDF. |
| TV-B | • Viết Insight 4, 5, 6 (mỗi đoạn 80–120 từ, đủ 4 phần).• Soạn Báo cáo Phần 3 (Trình bày 6 Insight kèm hình/bảng tích hợp từ Notebook).• Soạn Báo cáo Phần 4.2 (Đề xuất dữ liệu & câu hỏi tiếp theo) và Phần 5 (Bảng phân công). | • 3 đoạn Insight chuẩn.• Nội dung Phần 3, 4.2, 5 trong Báo cáo Word/PDF. |
| Cả 2 cùng làm | • Tổng hợp báo cáo hoàn chỉnh Bao_cao_Khach_san.pdf (8–12 trang).• Đổi tên notebook thành hotel_analysis.ipynb, chọn Restart & Run all thành công.• Cập nhật hoàn chỉnh README.md.• Chạy lệnh: python tools/kiem_tra_nop_bai.py NhomXX_KhachSan.• Nén tệp NhomXX_KhachSan.zip và giải nén thử nghiệm kiểm tra.• Ôn tập 6 câu hỏi vấn đáp (Mục 17 đề bài). | • Tệp NhomXX_KhachSan.zip hoàn chỉnh, sẵn sàng nộp.• Thuyết trình/vấn đáp tự tin. |

## IV. MA TRẬN ĐÓNG GÓP VÀ ĐÁNH GIÁ CÔNG SỨC (EFFORT MATRIX)

| Hạng mục công việc | Mức độ phức tạp | Tỷ lệ % TV-A | Tỷ lệ % TV-B | Ghi chú cân bằng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Giai đoạn A: Khảo sát dữ liệu | Dễ | 50% | 50% | TV-A làm A1–A3, TV-B làm A4–A6 |
| Giai đoạn B: Làm sạch dữ liệu | Rất khó | 50% | 50% | TV-A xử lý B1–B4, TV-B xử lý B5–B8 |
| Giai đoạn C: Cột dẫn xuất & Kiểm định | Trung bình | 50% | 50% | TV-A làm C1–C3, TV-B chạy C4 QA & README |
| Giai đoạn D: Phân tích & Vẽ biểu đồ | Khó | 50% | 50% | TV-A làm Q1–Q5 (Fig 1–4), TV-B làm Q6–Q10 (Fig 5–8) |
| Giai đoạn E: Viết Báo cáo & Insight | Khó | 50% | 50% | TV-A viết Insight 1–3 + Phần 1,2; TV-B viết Insight 4–6 + Phần 3,4 |
| TỔNG CỘNG TOÀN BỘ DỰ ÁN | -- | 50% | 50% | Đóng góp hoàn toàn ngang bằng nhau |

## V. QUY TRÌNH BÀN GIAO & NGUYÊN TẮC TRÁNH BỊ NGHẼN (HANDOFF PROTOCOL)

- Sau Buổi 1: TV-A xuất a_missing_survey.csv, TV-B xuất a_issue_catalog.csv. Hai người mở cuộc họp 15 phút để thống nhất danh sách 10 lỗi sẽ làm sạch ở Buổi 2.

- Sau Buổi 2: TV-A bàn giao bản dataframe đã làm sạch B1–B4 cho TV-B. TV-B áp dụng B5–B8 và tạo tệp row_lineage.csv.

- Sau Buổi 3: Bắt buộc chạy công cụ kiem_tra_nop_bai.py. Nếu xuất hiện lỗi ❌, cả 2 phải cùng dừng lại để sửa cho đến khi tất cả báo ✅ mới bắt đầu Buổi 4.

- Trong Buổi 4: Code độc lập ở 2 section riêng trong Notebook (Q1–Q5 và Q6–Q10). Đặt tên biến bảng/hình đúng quy chuẩn (q01_..., fig01_...) để không bị đè đúp mã nguồn.

- TRƯỚC KHI NỘP BÀI:

  - Cả 2 cùng đọc lướt lại Báo cáo Word/PDF.

  - Xóa toàn bộ chữ TODO còn sót lại trong Notebook và README.

  - Chạy lại Restart & Run all trên tệp hotel_analysis.ipynb từ thư mục sạch.